Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA

NR ……………………

- projekt -

zawarta w dniu ………………………. w Lipce pomiędzy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Debrznie

ul. Witosa 5/5, 77-310 Debrzno

NIP:8431085347

REGON: 040080769

reprezentowaną przez:

…………………………….. – Proboszcza Parafii,

zwanego dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………….. z siedzibą …………..………………………. wpisanym do  …………...…………………………… pod numerem NIP ………….………… REGON …………………………....…, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………...…

Zamawiający oraz Wykonawca będą w dalszej części umowy łącznie zwani Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną.

§ 1. Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.: „Renowacja i konserwacja kościoła filialnego w Debrznie Wsi’’ zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i na warunkach określonych w ofercie z dnia ……………. stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przedmiotem niniejszego zamówienia będą prace w Kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Debrznie Wsi polegać będą na W ramach prac konserwatorskich przeprowadzony zostanie remont i uzupełnienie fug ścian zewnętrznych, remont                                     i konserwacja ścian wewnętrznych, fumigacja wszystkich części drewnianych czyli dach, ławki itp.

- Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji zamówienia, w tym w zapytaniu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu                                      w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2. Załączniki

- Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy z dnia ……………….. – Załącznik nr 1,

- Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2,

- Zapytanie ofertowe o cenę wraz z załącznikami – Załącznik nr 3,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 4.

§ 3. Termin wykonania zamówienia

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2025 r.

§ 4. Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami,

  - odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

  - zgłoszenie Wykonawcy ewentualnych wad w wykonanym przedmiocie zamówienia,

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1 pkt 1 powyżej,

- poinformowanie Zamawiającego na 21 dni przed rozpoczęciem prac w celu zgłoszenia tego faktu do WKZ,

- prawidłowe oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu robót,

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r., poz. 1846 ze zm.) oraz wykonanych zgodnie z polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG; Wykonawca okaże, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobaty techniczne każdego używanego na budowie wyrobu,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych w szczególności wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.),

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie oświadczenia, że ukończony przedmiot umowy jest całkowicie zgodne z umową 
i odpowiada potrzebom, dla których był przewidziany,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania 
na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ważnego do czasu odbioru końcowego robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia zadania,

- stosowanie się do poleceń i wytycznych wydawanych przez osoby sprawujące 
w imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski nad wykonaniem zamówienia.

§ 5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeprowadzenie prac przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Zapytaniu ofertowym.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca, który nie dołączył kosztorysu ofertowego do oferty, dostarczy Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy, 
na podstawie którego Wykonawca wskaże należne mu wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, które określił w Formularzu Oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. 
W przypadku wystąpienia sytuacji powodującej konieczność aktualizacji harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 6. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………. zł netto (słownie: …………………………………), powiększone o podatek VAT……...%, co daje kwotę brutto ……………………………… zł (słownie: ……...……………...…………………..).

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w Szczegółowych zasadach i trybie udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stanowiącymi załącznik do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r., Wstępnej Promesie oraz  Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek czynności, która jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia, niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie i zmianę wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ofercie.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zamówieniem, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia w formie odrębnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wykonanie prac przez Wykonawcę 
z naruszeniem tych zasad może skutkować odmową zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..........................................

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury częściowej bądź zaliczkowej oraz końcowej wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru.

- Płatność z tytułu wykonania umowy zostanie dokonana przelewem 
na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w dwóch częściach, tj. w części obejmującej wkład własny oraz w części wynikającej z Promesy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z zatwierdzonym przez Strony protokołem końcowym odbioru robót.

- Płatnikiem faktury jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Debrznie

ul. Witosa 5/5, 77-310 Debrzno , NIP:8431085347, REGON: 040080769

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe 
za zwłokę w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Ustala się, że zapłata należności następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7. Odbiory

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać na bieżąco Inspektorowi Nadzoru roboty 
do odbioru ulegające zakryciu oraz roboty zanikające.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru na zgłoszenie Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać co miesiąc Inspektorowi Nadzoru roboty 
częściowe do odbioru.

- Comiesięczny odbiór robót częściowych dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru 
na zgłoszenie Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

- Ponadto Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór częściowy – po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, tj. wykonaniu 50% zakresu inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- odbiór końcowy – po zakończeniu realizacji inwestycji, tj. po wykonaniu całego zakresu  inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Odbiór częściowy, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej dokonany będzie przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgłosić gotowość 
do przedmiotowego odbioru telefonicznie, środkami komunikacji elektronicznej lub pisemnie.

- Wykonawca zgłaszając odbiór częściowy, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej jest zobowiązany przekazać Zmawiającemu rozliczenie finansowo-rzeczowe, celem jego sprawdzenia i zatwierdzenia.

- Z czynności odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej Wykonawca sporządzi protokół częściowego odbioru robót.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub poprzez środki komunikacji elektronicznej.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach-jeżeli dotyczy,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami – w dwóch egzemplarzach- jeżeli dotyczy,

- oświadczenie Kierownika Budowy:

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 
są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika Budowy) – opisane i skompletowane w dwóch egzemplarzach.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 
w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Z czynności odbioru końcowego Wykonawca sporządzi protokół końcowego odbioru robót.

- Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości 
do odbioru końcowego przez Wykonawcę pod warunkiem, że w toku czynności odbioru zostanie potwierdzone, że zgłoszone do odbioru roboty zostały faktycznie zakończone 
i nadają się do odbioru. W przeciwnym przypadku za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę faktycznego zakończenia robót. Do zgłoszenia powinien być dostarczony komplet dokumentów, o których mowa w ust. 11 powyżej.

§ 8. Kary umowne

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne.

- Wynagrodzenie umowne dla ustalenia kar umownych – jest to wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) określone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- za niedostarczenie w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego (o którym mowa w § 5 ust. 8 niniejszej umowy) – w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,

- za niedostarczenie w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego (o którym mowa w § 5 ust. 9 niniejszej umowy) – w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 9 niniejszej umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego do usunięcia wad lub usterek,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w przedmiocie umowy stwierdzonych podczas obowiązywania gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego do usunięcia wad lub usterek, o którym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość kar umownych.

§ 9. Odstąpienie od umowy

- Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

  - rażących zaniedbań w wykonywaniu obowiązków Wykonawcy przewidzianych 
w umowie bądź wykonywania prac niezgodnie z umową, jak również w razie nieprzystąpienia do wykonywania umowy przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć 
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy z Zamawiającym, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek do odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie 
za faktycznie wykonane prace.

§ 10. Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje niezbędne do ich wykonania.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych      
w umowie lub projekcie, w celu jej akceptacji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych 
w umowie do reprezentowania Stron umowy.

- Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub sprzeciw na zawarcie tejże umowy 
w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedstawienia jemu umowy z Podwykonawcą oraz wymienionych w ust. 2 dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o dokonanych zmianach 
w umowach z Podwykonawcą, przedstawiając stosowne dokumenty w ciągu 5 dni od ich podpisania. Zamawiający ma uprawnienie do złożenia sprzeciwu od zawarcia aneksu 
do umowy z Podwykonawcą. W tym zakresie, stosuje się odpowiednio ust. 3 powyżej.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona 
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego 
na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie 
i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Do wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dalszymi podwykonawcami stosuje się odpowiednio procedurę określona w ust. 3 powyżej.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników  jak za własne.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty wykonane przez Podwykonawcę przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym.

§ 11. Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy 
na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Gwarancja potwierdzona zostanie 
na piśmie, a Wykonawca zapewni Zamawiającego, że wykonał roboty zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz, że przedmiot umowy 
nie posiada wad. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.

    - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek w terminie 10 dni licząc od daty pisemnego (listem lub środkami komunikacji elektronicznej) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

    - Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.

    - Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości.

    - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 12. Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa majątkowe w tym w szczególności wszystkie autorskie prawa majątkowe przysługujące autorom i wszystkim innym podwykonawcom.

- Autorskie prawa majątkowe do opracowania powstałego na podstawie niniejszej umowy, przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do opracowania jest nieograniczone w czasie i obejmuje w szczególności:

- prawo do korzystania z autorskich praw majątkowyc do opracowania, w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalenie dzieła,

- zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiający może utrwalić lub zwielokrotnić opracowanie, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m. in. poprzez płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne,

- wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- zależne autorskie prawa majątkowe.

- Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy nabywa również własność nośników, na których utrwalone jest opracowanie.

§ 13. Zmiana umowy

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

      - Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony wyrażą na to zgodę.

§ 14. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza się:

- …………………., tel. …………………., e-mail: ………………….

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:

Ks. . Proszcz Ks. Marcin Nowicki

tel. 672 665 228 - Parafia

e-mail: mnni@poczta.onet.pl

tel. kom. 721 616 381

- Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej, lub ich danych kontaktowych albo adresów do korespondencji, nie stanowi zmiany, o której mowa 
w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, i tym samym nie wymaga dla swej skuteczności podpisania aneksu, a jedynie uprzedniego powiadomienia drugiej Strony co najmniej w formie dokumentowej.

§ 15. Postanowienia końcowe

- W przypadku  zaistnienia  pomiędzy  Stronami  sporu, wynikającego  z  umowy  lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują przed wystąpieniem na drogę sądową do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  (adres siedziby: ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa; adres korespondencyjny: ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa), innym wybranym przez Strony mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 
W przypadku, gdy przeprowadzone mediacje nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Stronami, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykonawca     			                        Zamawiający